AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 24 |
| --- | --- |
| 项目名称 | CoBloom |
| 团队成员 | 陈扬、乐琳、顾晨昊 |
| 提交日期 | 2026.7.15 |
| 挑战项目 | AI知识库与智能问答 |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

以下是五项AI抗性挑战，请在选择的挑战名称后面的方框中打勾。可选1-2个，每个加2-3分，上限6分。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms |  |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自查并修复3个漏洞 | √ |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA零error |  |
| CH4 | 测试强化 | 覆盖率85%+含异常路径 | √ |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% |  |

1.2 选择原因

选择安全加固是因为我们的项目是个人记录、知识图谱和RAG问答，还涉及第三方API Keys。这些信息如果泄露，会严重影响用户体验。

选择测试强化是因为在Sprint2对知识图谱生成、RAG检索、异步任务和LLM相应解析进行了较多修改，而且最初的覆盖率较低，仅凭页面展示无法证明这些修改没有影响核心功能。

2. 基线数据（挑战前）

记录挑战前的指标现状。必须有具体数值，不能写“还行”“有点慢”这种模糊描述。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全加固 | 安全检查发现4类主要问题：2项敏感密钥直接写入配置；CORS允许任意来源；H2/Swagger调试入口匿名开放且Frame防护关闭；2个页面直接通过v-html渲染未清理的Markdown | 先人工检查 application.yml、SecurityConfig.java、RecordDetail.vue 和 RecordEdit.vue；使用代码扫描检查源码中的密钥；使用 curl 分别模拟正常Origin、恶意Origin、未登录访问H2和Swagger；使用恶意Markdown测试XSS；执行 npm audit 检查前端依赖 | 修复后密钥改为环境变量；恶意Origin请求返回403；H2 Console和Swagger未登录访问返回403；恢复X-Frame-Options: DENY；Markdown通过DOMPurify清理；npm audit为0 vulnerabilities。旧LLM API Key曾进入Git历史，仍需在服务商后台撤销并重新生成 |
| 测试强化 | Instructions Coverage：58%；Lines Coverage：约63.74%；Branches Coverage：43% | 在后端目录执行 mvn test，使用 JaCoCo 生成报告，打开 backend/target/site/jacoco/index.html，读取首页 Total 行的 Instructions、Lines 和 Branches Coverage；同时检查测试代码中是否包含异常输入和线程池并发场景 | 初始测试主要覆盖正常路径，知识图谱、RAG、LLM SSE 响应、异常处理和并发行为覆盖不足。补充测试后，Instructions 和 Lines Coverage 均超过85%，共执行110个测试且全部通过；包含HTTP错误、空响应、缺少密钥、非法输入、过期任务，以及20个并发AI请求和32个并发向量请求。JaCoCo已设置85%构建门禁 |

2.2 问题描述

安全固化前的问题：CoBloom保存用户个人笔记、知识图谱和问答记录，同时使用JWT维护登录状态，并调用第三方LLM接口。代码检查发现项目存在敏感密钥写入配置、CORS完全放开、H2和Swagger调试入口匿名开放、Frame防护被关闭，以及Markdown直接通过v-html渲染等问题。这些问题可能导致API Key泄露、未授权跨域访问、调试信息暴露、点击劫持和存储型XSS，因此需要按照OWASP Top 10进行针对性安全加固。

测试强化前问题：项目在 Sprint 2 中对知识图谱生成、RAG 召回融合、重排序、LLM 流式响应解析和异步任务处理进行了较多修改，但挑战前 JaCoCo 的 Instructions Coverage 只有 58%，Branches Coverage 只有 43%。部分核心代码只有正常路径测试，缺少空输入、接口异常、非法数据、过期任务和并发调用测试。如果继续修改知识图谱或检索逻辑，很容易出现原有功能被破坏但页面演示暂时没有发现的情况。因此需要补充有实际断言的单元测试，并将覆盖率要求设置为构建门禁。

3. 实施过程

3.1 做了什么

按时间顺序列出具体做了什么。每个步骤写清楚做了什么、用了什么工具/方法。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查安全配置、JWT、CORS、调试入口和前端HTML渲染位置，确认4类主要风险 | 人工代码Review、OWASP Top 10、rg搜索 | 约30分钟 |
| 2 | 删除配置文件中的真实LLM Key和固定JWT Secret，改为环境变量，并补充.env.example和部署说明 | Spring配置占位符、Docker Compose、环境变量 | 约10分钟 |
| 3 | 将CORS从通配符改为明确Origin、Header和Method；关闭H2 Console，取消Swagger/H2匿名放行，恢复Frame防护 | Spring Security、CorsConfiguration | 约20分钟 |
| 4 | 引入DOMPurify，统一清理Markdown生成的HTML，替换两个页面中直接使用marked.parse()的逻辑 | DOMPurify、Marked、Vue v-html | 约20分钟 |
| 5 | 修复JWT失效时的401响应、前端Token清理和登录跳转；增加安全专项测试并执行真实HTTP验证 | JUnit、MockHttpServletResponse、curl、npm audit、Vite Build | 约20分钟 |
| 6 | 运行原有测试并生成 JaCoCo 报告，记录 Instructions 58%、Lines 约63.74%、Branches 43%的初始结果 | Maven、JUnit 5、JaCoCo | 约10分钟 |
| 7 | 查看 JaCoCo 中覆盖率较低的包和红色代码行，重点确定 Record、Knowledge、RAG、Retrieval 和 AI Provider 模块 | JaCoCo HTML报告、IDE代码检查 | 约10分钟 |
| 8 | 为记录服务、知识图谱查询、内容清洗、Markdown解析、分块、召回融合、重排序和RAG上下文补充正常及边界测试。补充HTTP错误、空响应、SSE异常、缺少密钥、非法关系和过期任务等异常路径；增加20个并发AI请求和32个并发向量请求测试 | JUnit 5、Mockito、H2内存数据库、ExecutorService、CountDownLatch、Mock响应 | 约30分钟 |
| 9 | 反复执行全部测试，根据失败信息修正测试数据和断言；在pom.xml中加入Instructions和Lines不低于85%的JaCoCo门禁 | mvn test、JaCoCo Check、Git | 约10分钟 |

3.2 遇到的困难及解决方式

列出实施过程中遇到的困难。重点写AI工具做不了或做错的部分，你们是怎么解决的。这是本报告最重要的部分。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | AI生成的部分测试使用了项目中不存在的方法、旧接口字段或错误的构造参数，无法直接编译 | 只能提供测试骨架，不能保证符合当前代码 | 对照真实Service、DTO和构造函数逐项修改，不直接复制AI生成的完整测试 |
| D2 | 测试失败时，AI有时会建议降低断言标准或直接Mock掉目标逻辑 | 这种做法能让测试通过，但失去测试意义 | 保留真实业务分支，只Mock数据库和外部LLM等边界依赖，根据真实方法行为修改测试输入 |
| D3 | marked只负责Markdown解析，不负责安全清理，直接替换渲染方式可能破坏页面格式 | AI可以推荐DOMPurify，但无法确认项目所有v-html入口 | 搜索全部v-html和marked使用位置，抽取统一renderSafeMarkdown()，再运行生产构建验证 |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

将挑战前后的指标并排列出，让改善幅度一目了然。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产配置中的固定敏感密钥 | 2项 | 0项 | 减少2项 | 是 |
| CORS恶意Origin访问 | 通配配置允许任意Origin恶意 | Origin返回403 | 从允许改为拒绝 | 是 |
| 匿名开放的调试入口 | H2、Swagger/OpenAPI均配置为匿名访问 | 未登录访问H2、Swagger返回403 | 公开入口减少为0 | 是 |
| Instructions Coverage | 58% | 85.80% | 提升27.80个百分点 | 是 |
| Lines Coverage提升 | 约63.74% | 88.97% | 约25.23个百分点 | 是 |
| 自动化测试执行结果 | 核心异常和并发路径不足 | 110个测试，0失败、0错误 | 新增大量正常、异常和并发测试 | 是 |

4.2 未达标分析（如果有）

无

5. 证据材料清单

列出支持你们结果的证据。可以是截图、报告、代码提交记录、测试输出等。截图请同时提交到群文件或附在报告后。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 安全加固报告 | 包含问题、修复方式、OWASP分类和前后对比 | Sprint2/安全加固挑战报告.md |
| E2 | HTTP验证结果 | 记录正常Origin 200、恶意Origin 403、H2和Swagger 403 | Sprint2/安全加固验证结果.txt |
| E3 | 安全测试代码 | 验证CORS、环境变量、H2关闭和结构化401 | backend/src/test/java/com/cobloom/config/SecurityConfigurationTest.java |
| E4 | 前端安全代码 | DOMPurify统一清理Markdown HTML | frontend/src/utils/markdown.js |
| E5 | JaCoCo报告展示 | Instructions、Lines和Branches最终覆盖率 | backend/target/site/jacoco/index.html |
| E6 | Maven测试输出 | 110个测试全部通过及BUILD SUCCESS | Maven终端截图、backend/target/surefire-reports |
| E7 | 测试代码 | 包含异常、边界、RAG、知识图谱和并发测试 | backend/src/test/java |
| E8 | 覆盖率报告 | 测试过程和截图汇总 | Sprint2/测试覆盖率报告.docx |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 98 | 覆盖率超过85%，异常和并发测试均已完成.已修复4类安全问题 |
| 数据可信度（有充分证据） | 98 | 有JaCoCo报告、测试输出、测试代码和Git记录支持。有代码Diff、自动化测试、curl状态码和构建结果 |
| 过程深度（确实动手了而非AI代劳） | 95 | 测试根据真实接口编写，并多次处理编译失败、错误断言和异步问题 |

6.2 心得与收获

如果直接让AI完成测试挑战，它容易根据局部代码生成一批看起来完整、实际无法编译或断言意义不足的测试，也可能为了快速通过而过度Mock目标逻辑。我们能够完成，是因为实际查看了JaCoCo未覆盖代码、真实方法签名和测试失败信息，并根据业务行为修改输入和断言。。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 陈扬 | 安全问题排查，密钥、CORS、调试入口、JWT失效处理和Markdown XSS修复，编写专项测试与报告。分析JaCoCo报告，补充核心Service、异常路径和并发测试，配置85%覆盖率门禁 |
| 乐琳 | 进行功能回归验证，整理测试截图和边界场景结果。检查Docker和环境变量配置，参与SecurityConfig代码Review |
| 顾晨昊 | 检查构建配置和测试运行环境，参与测试代码Review。回归测试登录、Records、Markdown页面，整理前后对比截图 |

附：Maven结果截图：